Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2017 г. N 846

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАССМОТРЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F6C16F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 08.10.2018 N 638) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB86715528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730E24D727B8A96CC26CCA73EF5A167224AFD07C5722ACF6C37A25AA9ABFd8I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 июля 2016 года N 468 "О мерах по реализации на территории Краснодарского края федеральных законов от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Краснодарского края", в целях повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения экономического роста Краснодарского края, эффективности использования имущества, находящегося в собственности Краснодарского края, и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, постановляю:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F6C26F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2018 N 638)

1. Утвердить [Порядок](#P40) межведомственной координации органов исполнительной власти Краснодарского края при разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.А. Швеца.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

В.И.КОНДРАТЬЕВ

Приложение

Утвержден

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 7 ноября 2017 г. N 846

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАССМОТРЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F6C36F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 08.10.2018 N 638) |

1. Общие положения

1.1. Порядок межведомственной координации органов исполнительной власти Краснодарского края при разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - Порядок) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB86715528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края при подготовке и рассмотрении проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, публичным партнером в которых является Краснодарский край.

1.2. От имени Краснодарского края отраслевые органы исполнительной власти Краснодарского края, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевые органы исполнительной власти), осуществляют следующие функции публичного партнера при разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) N 224-ФЗ:

разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства;

проведение с лицом, которое в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) N 224-ФЗ может быть частным партнером, обеспечившим разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - инициатор проекта) предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта;

рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, подготовленного инициатором проекта, и принятие решения по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства;

проведение с инициатором проекта государственно-частного партнерства переговоров при рассмотрении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства;

направление предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края, в целях оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества;

подготовку проекта решения высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства;

размещение в соответствии с [частью 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ решения высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства на официальном сайте отраслевого органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (в случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, подготовленного инициатором проекта);

прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с [частями 9](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765228E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) и [10 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102773E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I) Федерального закона N 224-ФЗ и в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232293AE7B092B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1387 "О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

разработку проекта соглашения о проведении совместного конкурса с участием Краснодарского края;

разработку и согласование с уполномоченным органом конкурсной документации;

организацию проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве;

организацию заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB80735F28E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ.

1.3. В настоящем Порядке используются понятия, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) N 224-ФЗ.

2. Разработка и рассмотрение предложения

о реализации проекта государственно-частного партнерства

2.1. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства может осуществляться отраслевым органом исполнительной власти либо инициатором проекта.

2.2. Для разработки предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства отраслевой орган исполнительной власти вправе привлекать специализированную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Инициатор проекта в соответствии с [частью 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102E7EBFD435032EB3F7DA6420B499F1D6BAd4I) Федерального закона N 224-ФЗ вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства и направить его в отраслевой орган исполнительной власти.

До направления предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства в отраслевой орган исполнительной власти между инициатором проекта и отраслевым органом исполнительной власти допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой такого предложения, в [порядке](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232292A3720D2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB85705628E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI), установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта".

2.4. [Предложение](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232293AF710F2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB85705728E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) о реализации проекта государственно-частного партнерства должно соответствовать форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства", и требованиям, установленным [частью 3 статьи 8](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84715528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказом Минэкономразвития России от 30.11.2015 N 894 утверждена Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, а не Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества. |

2.5. При разработке предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства применяется [Методика](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232291A776012B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB85705728E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года N 894 (далее - Методика).

2.6. Отраслевой орган исполнительной власти рассматривает предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232293AE7B0C2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB85715F28E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1388.

2.7. При разработке и рассмотрении предложения отраслевой орган исполнительной власти вправе проводить совещания с привлечением представителей других органов исполнительной власти Краснодарского края, а также направлять запросы в другие органы исполнительной власти Краснодарского края для получения необходимых разъяснений по вопросам, связанным с возможной реализацией проекта государственно-частного партнерства, в пределах компетенции соответствующих органов.

Ответ на запрос должен быть направлен органом исполнительной власти Краснодарского края в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления запроса в указанный орган.

2.8. Не позднее чем за 45 дней до окончания срока рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства отраслевой орган инициирует заседание краевой комиссии по государственно-частному партнерству Краснодарского края (далее - краевая комиссия) путем направления в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края предложений в повестку дня заседания краевой комиссии, а также заключения отраслевого органа по проекту государственно-частного партнерства и ответов органов исполнительной власти Краснодарского края с разъяснениями по вопросам, связанным с возможной реализацией проекта государственно-частного партнерства.

2.9. Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в течение 30 дней со дня получения предложений в повестку дня заседаний краевой комиссии организует ее заседание с целью принятия решения о целесообразности или нецелесообразности реализации проекта государственно-частного партнерства.

Деятельность краевой комиссии осуществляется в соответствии с Положением о ней, утвержденным главой администрации (губернатором) Краснодарского края.

2.10. С учетом решения краевой комиссии отраслевой орган принимает одно из решений, указанных в [части 5 статьи 8](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84705328E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ.

3. Рассмотрение предложения

о реализации проекта государственно-частного партнерства,

муниципально-частного партнерства уполномоченным органом

3.1. Оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества проводятся уполномоченным органом в порядке и в сроки, установленные [статьей 9](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84725528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ, [Правилами](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212A96A57B012B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB85715E28E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1514, и Методикой.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F6CC6F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2018 N 638)

3.2. Уполномоченный орган при проведении оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определении его сравнительного преимущества вправе:

привлекать экспертов и экспертные организации на безвозмездной основе, а также юридических, технических и иных консультантов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

запрашивать у инициатора проекта дополнительные материалы и документы;

запрашивать у отраслевого органа исполнительной власти дополнительные материалы и документы путем направления соответствующего запроса в письменной форме. Ответ на запрос о представлении дополнительных материалов и документов в уполномоченный орган должен быть представлен отраслевым органом исполнительной власти в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня его поступления в указанный орган;

проводить совещания с привлечением представителей различных органов исполнительной власти Краснодарского края, а также направлять запросы в соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края для получения необходимых разъяснений по вопросам, связанным с возможной реализацией проекта государственно-частного партнерства, в пределах их компетенции. Ответ на запрос уполномоченного органа должен быть представлен органом исполнительной власти Краснодарского края в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня его поступления в указанный орган;

проводить в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C667923239AAF7A012B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года N 1309 "Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества", переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с обязательным участием отраслевого органа исполнительной власти и инициатора проекта (при наличии).

3.3. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 90 дней со дня получения от отраслевого органа предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, а также документов, указанных в [части 9 статьи 8](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84725728E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ, утверждает одно из следующих заключений:

об эффективности проекта государственно-частного партнерства и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа);

о неэффективности проекта государственно-частного партнерства и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение уполномоченного органа).

3.4. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства в целях оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и его сравнительного преимущества в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Принятие решения о реализации

проекта государственно-частного партнерства

4.1. Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства принимается высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий 60 дней со дня получения положительного заключения.

4.2. Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства принимается в форме распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края, которым утверждаются положения, указанные в [частях 3](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102271E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I), [3.1](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102777E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I) или [3.2 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102270E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I) Федерального закона N 224-ФЗ соответственно.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F7C46F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2018 N 638)

4.3. Отраслевой орган исполнительной власти в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного органа, осуществляет подготовку проекта распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства.

4.4. Согласование проекта распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB750D23DC26B5F466CA35C671E855496531E684715224B3F2CF3076EECEFCD6AC709088FA94166BB4dDI) по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2004 года N 1315.

4.5. На основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства отраслевой орган исполнительной власти обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения в сроки и порядке, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) N 224-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3.2](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102270E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I), [8](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) - [10 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102773E0D1201276BFF7C57A27AD85F3D7ACB6d7I) Федерального закона N 224-ФЗ.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE36153BEF039732520CDAB730F29D02FBBA96CC26CCA73EF5A167236AF88705623B2F7C56F73FBDFA4DAAC6F8E8FE388146A45B4d7I) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2018 N 638)

4.6. Отраслевой орган исполнительной власти в процессе определения частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства осуществляет следующие функции публичного партнера:

размещение в соответствии с [частью 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765528E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края о реализации проекта государственно-частного партнерства на официальном сайте отраслевого органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (в случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, подготовленного инициатором проекта);

прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с [частями 9](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765228E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) - [11 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB84765028E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ и в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679232293AE7B092B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1387 "О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

организацию проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве;

организацию заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB80735F28E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ.

4.7. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26BD1A482B74EA9B71513DB0F6C5B6dDI) N 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса отраслевой орган исполнительной власти в срок, установленный [частью 1 статьи 32](consultantplus://offline/ref=F464304602F6F5C08FE37F5EA89C6679212B90A0760B2B837BEAAF3B9D3CCC26AF1A102775EB80725628E6A780312AAB9AEFD7AA70928FE5B9dFI) Федерального закона N 224-ФЗ, направляет инициатору проекта (победителю конкурса) протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) и проект соглашения о государственно-частном партнерстве (в двух экземплярах), а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом N 224-ФЗ, для подписания в установленный конкурсной документацией срок.

4.8. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения подписанного инициатором проекта (победителем конкурса) проекта соглашения о государственно-частном партнерстве, руководитель отраслевого органа или уполномоченное им лицо подписывает проект соглашения о государственно-частном партнерстве.

4.9. Отраслевой орган в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня подписания соглашения о государственно-частном партнерстве направляет его частному партнеру, а также в уполномоченный орган в целях включения сведений о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве в реестр соглашений о государственно-частном партнерстве.

Временно исполняющий обязанности

руководителя департамента инвестиций и

развития малого и среднего предпринимательства

Краснодарского края

Ю.В.ВОЛКОВ